## Slide 1: Chatbots per VEM Sistemi
Project Work 2018/19 – Fitstic, corso Alan Turing

## Slide 2: Project Work per gli studenti del corso Alan Turing
Costruire due chatbot per VEM Sistemi
  Chatbot per aiutare i visitatori del sito e rispondere a domande sull’azienda e le sue attività
  Chatbot per aiutare i clienti dei Services per conoscere lo stato dei propri servizi, con possibile notifica su chat sulla piattaforma Spark
Durata: da ottobre 2018 a marzo 2019
  consegna e demo finale prevista il 15/03/2019
  Sprint intermedie ogni due settimane circa (9 totali)
Risorse umane:
  Docenti FITSTIC: Luca Arcangeli (coordinatore interno), Federico Garcea (tutor)
  Studenti FITSTIC: 19 studenti, divisi in 4 gruppi di lavoro
  Responsabili VEM: Giacomo Dradi (referente generale), Erika Nannetti (requisiti)
Notes: May require more than one slide

## Slide 3: Obiettivi e risultati
Obiettivo minimo:
  Chatbot sito capace di rispondere a 10 domande base sull’azienda, i servizi offerti, i partners, le opportunità di lavoro.
  Chatbot servizi capace di rispondere a 5-10 domande sullo stato del proprio servizio, anche solo con un link alla pagina corrispondente sul portale dedicato
Funzionalità aggiuntive:
  Per entrambi
    Integrazione nel sito specifico, soddisfacendo i requisiti di usabilità, sicurezza, modularità.
  Chatbot sito
    Interazione ‘naturale’ attraverso un modello costruito sul contenuto del sito in inglese
    Interazione quasi-naturale sul contenuto del sito in italiano
    Interazione vocale (riconoscimento vocale per le domande e sintesi audio per le risposte)
  Chatbot servizi
    Notifica automatica su chat di allarmi, possibilmente configurabile
    Configurazione dell’accesso a determinati servizi e funzionalità, con possibilità di due livelli – cliente e amministratore / impiegato Vem Services

## Slide 4: Architettura proposta
BotKit.ai
Public web site
Bot custom code
NLP + custom ML
Speech reco / synth.
BotKit.ai
Services API
Bot custom code
NLP + custom ML
Speech reco / synth.
Services state store
Webex Teams
Linguaggi e piattaforma utilizzati: Node.Js
Project management: ?
Libreria base per bots: Botkit.ai
  Botkit Starter Kit for Cisco Spark Bots
  Botkit Anywhere (web based)
Il bot si puo' interfacciare con Google DialogFlow o MS Luis per rispondere a domande poste con linguaggio naturale
.
Possiamo sperimentare con il Knowledge Connector (FAQ), solo in inglese.
Sicurezza: da studiare come fare hosting e gestire segreti (es. password di connessione).
Notes: Usiamo il Botkit.ai, che include un
Botkit Starter Kit for Cisco Spark Bots ( https://github.com/howdyai/botkit-starter-ciscospark ) e per Webex Teams (https://github.com/CiscoDevNet/botkit-webex-samples ).
Per i visitatori del sito vem.com, possiamo creare un Bot su pagina web utilizzando la variante Botkit Anywhere ( https://github.com/howdyai/botkit-starter-web )
Per i clienti dei Services, possiamo definire un Cisco Spark Bot, se conviene.
Il bot si puo' interfacciare con Google DialogFlow o MS Luis per imparare a dialogare meglio con l'utente, i.e. per rispondere a domande poste con linguaggio naturale, invece che schematico.
( https://botkit.ai/docs/readme-middlewares.html#natural-language-processing )
Possiamo costruire un modello per DialogFlow utilizzando il meccanismo di ML incluso in DF, allegando 20+ frasi di esempio per ogni intento -- non c'e' bisogno di fare un addestramento esplicito di ML.
Possiamo anche fare un esperimento con il cosidetto Knowledge Connector (FAQ), che si auto-addestra in base a contenuti (pagine del sito web). Disponibile solo in inglese.

## Slide 5: Gruppi di lavoro (teams)
Core
Architettura del bot, definizione
Setup del bot basilare
Integrazione con Cisco Spark
Definizione delle risposte dal sito web (link semplici)
Risposte come buttons dal sito web (buttons)
Cards dal sito web - definizione, test interno
Informazioni su indirizzo e recapiti - definizione
Indirizzo e recapiti - realizzazione
Riconoscimento vocale - integrazione base
Riconoscimento vocale - integrazione con tutti gli scenari
Integrazione come web part sul sito - definizione
Integrazione come web part sul sito - realizzazione
Cards dal sito web - realizzazione
Abbellimento UI della web part - stile e avatar
Avatar animato per 'sentimenti' diversi
Integrazione sul vero sito VEM - studio
Integrazione sul vero sito VEM - realizzazione
ChatBot Services
Interrogazione del db: entità e intenti - interfaccia sql
interrogazione del db: entità e intenti - training del bot
Prototipo del chatbot educato a riconoscere servizio clienti
Riconoscimento codice cliente e memorizzazione nella sessione
Possibili notifiche o interazioni 'spontanee' del bot - definizione
Possibili notifiche o interazioni 'spontanee' del bot - implementazione
QA (Testing)
Dialoghi di test finale
dialoghi di test iniziale - definizione
Chatbot di test - definizione
Chatbot di test - implementazione e cattura dell'output
Casi di test automatici e punteggio
Casi di test automatici per bot servizio clienti
Database di risultati di test con pubblicazione su web interno dei risultati
Definizione del database dei servizi clienti VEM
UX

## Slide 6: Project Schedule and Milestones
Definizione del problema e prima implementazione scheletrica
Bot con risposte dal sito web (links) e test iniziale
22/11
6/12
20/12
24/10
Bot con risposte dal sito grafiche e test iniziale,
Bot con risposte sito, che gira su sito custom, testabile
Beta
8/11
Definizione del bot servizio clienti
Prototipo bot servizio clienti
Bot con sito ben personalizzato e finito;
bot servizio clienti usabile e testabile
17/1
Studio integrazione con sito VEM; bot servizio clienti con tutti I casi d'uso, testato
31/1
Integrazione con sito VEM; studio notifiche del bot (webhooks, event triggers)
14/2
Realizzazione sito VEM, riconoscimento vocale, bot servizio clienti tecnicamente completo
27/2
Documentazione, tests di stabilità, presentazione
15/3
Presentazione ufficiale

## Slide 7: Prossimi passi
Prototipo chatbot con link al sito, ospitato su un sito autonomo
Stesura dei requisiti da parte di Vem, esempio di interazioni bot-utente
Formazione dei gruppi e presentazione agli studenti (3 ottobre)